REHABMIND

起步阶段实施方案

单人维护、粉丝群邀请制小范围试用版本

文档用途：起步实施、试用流程和验收基线

当前维护模式：项目负责人单人维护

试用方式：邀请制匿名案例

首发范围：膝关节、踝足及当前已验证流程

文档状态：方案已确认，待实施

日期：2026年8月20日

核心结论：当前不先建设复杂的多人机构平台，而是先完成“邀请用户 → 自动保存完整案例 → 后台查看和复现 → 用户反馈 → 版本迭代”的数据闭环。

# 1. 方案定位

本方案适用于项目由一个人维护、准备在粉丝群中小范围传播验证的阶段。重点不是快速增加功能，而是确保每个试用案例都能被你完整读取、复现和分析。

产品需要能够回答四个问题：

用户实际填写和选择了什么。

系统当时识别了什么，生成了什么评估、处理、复测和训练内容。

用户在哪一步卡住、退出、跳过或认为不合适。

修改后是否解决了原问题，并且有没有引入新的问题。

邀请用户
  ↓
创建匿名案例并生成案例编号
  ↓
主诉 → 评估 → 问题清单 → 处理与即时复测 → 训练与反馈 → 总结
  ↓
后台查看完整时间线与用户反馈
  ↓
新增测试、修改、回放、灰度发布

# 2. 起步范围与明确边界

## 2.1 首发范围

采用邀请制，不公开注册。

先开放当前已经完成验证的膝关节、踝足流程。

保留现有普通用户模式、康复思路模式、双侧流程以及安全出口。

继续使用当前本地规则引擎，不在本阶段引入 AI 自动决策。

使用匿名案例编号关联用户反馈。

初期由一个管理员查看和分析案例。

## 2.2 当前暂不做

| 暂不做的内容 | 原因 |
| --- | --- |
| 公开注册和复杂账号体系 | 当前重点是验证流程和数据闭环，匿名案例已能满足首轮试用。 |
| 多机构、多团队和成员协作 | 目前只有一名维护者，没有实际的组织管理需求。 |
| 微服务拆分和实时协作 | 会增加部署和排错成本，不能直接解决案例无法回收的问题。 |
| 大量新增身体区域 | 先稳定膝、踝足模块，再根据真实需求决定扩展。 |
| 自动根据案例改写知识库 | 案例只能形成修改候选，不能替代资料和人工审核。 |
| 完整可视化知识库编辑器 | 初期使用版本文件和发布流程即可。 |

# 3. 开放试用前必须补上的能力

当前业务记录仍主要保存在浏览器 localStorage。项目虽然已经有 Cloudflare D1 和 Drizzle 的基础脚手架，但数据库尚未承担正式案例存储。因此，开放给其他人使用前至少需要补充以下能力：

服务端案例存储。

匿名案例编号和访问凭证。

自动保存和恢复。

完整事件记录。

单人管理员后台。

案例复现。

用户反馈绑定。

应用、知识库和决策规则版本记录。

知识缺口收集。

最低限度的访问保护、删除和导出能力。

保存原则：页面可以保留本地草稿用于网络中断恢复，但本地数据只能是临时缓存；后台数据才是正式案例记录。

# 4. 系统边界和模块关系

浏览器页面
  ↓
案例访问与保存接口
  ↓
应用服务层
  ↓
现有评估、处理、复测、训练决策核心
  ↓
D1 / Drizzle 数据库
  ↓
管理员案例后台与反馈分析

现有的评估、处理、复测和训练核心模块继续保持纯逻辑，不直接访问数据库，不直接判断当前是谁在操作，也不把持久化逻辑塞回页面组件。新增应用服务负责读取案例、调用核心、保存输入和输出、绑定版本以及检查阶段是否允许推进。

| 边界 | 职责 |
| --- | --- |
| 页面层 | 展示问题、收集输入、提示保存状态，不自行决定是否放行流程。 |
| 应用服务层 | 读取快照、调用核心、保存结果、检查权限和流程状态。 |
| 决策核心 | 根据结构化输入计算评估计划、问题、处理、复测和训练结果。 |
| 数据层 | 保存案例、快照、事件、反馈和版本，不修改业务含义。 |
| 后台层 | 查看、筛选、复现和标记问题，不直接覆盖用户原始记录。 |

# 5. 用户端详细流程

## 5.1 邀请进入试用

用户通过邀请链接进入试用页面。

页面说明这是小范围体验版本，输出是康复思路和记录辅助，不是诊断。

页面说明体验过程中会保存案例流程和反馈，用户可以删除案例。

用户确认后，服务端创建一个匿名案例。

隐私边界：初期不强制收集真实姓名、手机号、邮箱、身份证号和详细住址；用户主诉中也不应主动填写不必要的身份信息。

## 5.2 创建匿名案例

服务端为案例生成内部 ID、用户可读的短案例编号和随机访问凭证。页面显示：

本次案例编号：RM-8K3P2
请复制或截图保存，后续反馈时提供这个编号即可。

案例编号用于和你在群里收到的反馈建立连接。用户不需要重新描述完整过程，只需要提供案例编号和问题所在阶段。访问凭证不能使用连续数字 ID，也不能把完整 token 写入公开日志。

## 5.3 主诉和症状信息收集

用户按现有流程填写哪边哪里、何时或怎么出现、什么动作不舒服、症状性质、当前表现和恢复目标。不清楚的内容可以写“不清楚”。首屏示例统一使用：

填写示例：右膝内侧下楼梯时刺痛，跑步后会出现，持续两周了，平时走路还好，想恢复到正常跑步的水平。

系统需要同时保存用户原话和解析结果：

用户原话：右膝内侧下楼梯时刺痛……
系统解析：右侧 / 膝内侧 / 下楼梯 / 跑步后出现 / 两周 / 跑步目标

系统解析不能覆盖用户原话。无法识别的内容保留原文，并标记为待确认。

## 5.4 关键确认

用户确认主要大部位、左右侧或双侧、具体不适位置、当前主要动作、目标和安全信息。

解析不准确时，用户可以修改、补充或选择“不清楚”。

选择答案后不自动跳转下一题，由用户点击“下一步”推进。

文本解析结果只用于打开建议区域，最终确认以用户选择为准。

## 5.5 评估

评估继续执行当前已经确认的核心逻辑：

主诉动作和基础功能动作合并去重。

评估结果筛选后续处理、训练和复测。

未完成动作不能被当作正常。

没有可靠基线时不能生成普通复测资格。

双侧针对性评估未完成时不能进入正常训练。

不确定或证据不足时进入补充检查、低负荷活动或保存退出。

每个评估项目需要保存项目 ID、动作名称、操作结果、完成状态、左右侧、活动度或控制结果、不适位置和分数、是否跳过以及无法完成原因。

## 5.6 问题清单

评估完成后，系统将结果整理成问题清单，并说明每个问题是否有评估依据、是否需要处理、训练、复测或补充信息。问题清单是后续流程的中间结果，不是诊断结论。

核心限制：不能让“任何功能动作异常”自动扩散到所有训练。只有与当前目标、评估证据和能力链相关的问题，才进入对应下游流程。

## 5.7 处理与即时复测

显示当前处理候选和适用范围。

记录用户实际执行、跳过或无法执行的处理。

保存执行侧别和处理状态。

按照当前规则进行即时复测。

保存处理前、处理后、症状变化和活动表现变化。

处理加重或活动表现变差时进入停止或重新评估出口。

处理结果不能只看分数。例如疼痛 5→2，但下楼活动表现变差，必须保存为混合结果，不能标记为单纯改善。

双侧处理时，同一处理目标可以合并为一张处理卡，但先处理优先侧，再处理另一侧；两侧的执行记录和复测结果独立保存，没有处理指征的一侧不强行处理。

## 5.8 训练与反馈

进入训练前检查评估是否完成、双侧评估是否完成、是否存在安全停止信号、是否有可靠训练依据以及是否需要低负荷限制。

训练方案可以先保存，但只有用户为实际执行的训练动作填写反馈，才算本次训练完成。每个动作记录是否执行、完成情况、是否不适、是否动作变形、是否需要退阶和是否训练后加重。

跳过训练：用户跳过训练时，可以保存“方案已保存、未执行”，但不能生成训练改善或训练进阶结论。

## 5.9 总结和用户反馈

总结页显示本次主诉、评估完成情况、主要问题、实际处理、复测变化、训练执行情况、下一次建议关注内容和案例编号。

| 反馈选项 | 用途 |
| --- | --- |
| 看不懂 / 不会做 | 发现普通用户文案、说明或操作门槛问题。 |
| 没有合适选项 | 发现评估、动作或部位覆盖缺口。 |
| 评估不合适 | 发现评估项目本身不适合或与主诉不匹配。 |
| 处理不合适 | 发现候选处理重复、过多或缺少必要条件。 |
| 复测不符合感受 | 发现复测资格、复测条件或结果解释问题。 |
| 训练不合适 | 发现训练门控、负荷或反馈逻辑问题。 |
| 页面出错 / 其他 | 收集运行时错误和无法预先分类的问题。 |

# 6. 服务端保存和数据结构

## 6.1 当前快照

快照用于快速恢复页面，保存案例在某一时刻的完整状态，包括当前阶段、主诉、评估、问题清单、处理队列、复测、训练计划、训练反馈、未完成项和版本信息。快照需要有递增 revision，避免重复请求覆盖较新的状态。

## 6.2 事件记录

事件记录用于还原用户完整过程，原则上只追加，不直接覆盖。建议至少记录：

case_created
consent_confirmed
intake_saved
intake_confirmed
assessment_answered
assessment_skipped
assessment_completed
finding_generated
treatment_started
treatment_skipped
treatment_retested
training_plan_saved
training_feedback_saved
training_completed
session_saved
feedback_submitted
case_deleted

每条事件保存案例 ID、事件类型、发生时间、事件顺序号、事件数据、操作来源、应用版本、知识库版本和决策规则版本。发现错误时追加修正事件，并保留原始事件。

## 6.3 初期建议的数据表

| 数据表 | 职责 |
| --- | --- |
| pilot_cases | 匿名案例基本信息、访问凭证哈希、状态和创建时间。 |
| case_snapshots | 可恢复的当前快照和 revision。 |
| case_events | 完整事件时间线和原始操作记录。 |
| case_feedback | 用户反馈、所在阶段和关联事件。 |
| app_releases | 应用版本和发布信息。 |
| knowledge_releases | 知识库发布版本。 |
| decision_releases | 决策规则版本。 |
| admin_notes | 管理员分析备注，不修改用户原始记录。 |
| knowledge_gap_candidates | 未覆盖动作、部位和需求的候选记录。 |

# 7. 后台查看和复现流程

## 7.1 案例列表

后台初期只服务项目负责人，支持按案例编号、创建时间、当前阶段、是否结束、是否安全停止、是否处理或训练加重、是否双侧、使用版本、是否有反馈和是否存在知识缺口筛选。

## 7.2 案例详情

用户原话
  ↓
系统解析
  ↓
用户确认
  ↓
评估输入
  ↓
评估结果
  ↓
问题清单
  ↓
处理记录
  ↓
即时复测
  ↓
训练反馈
  ↓
最终总结

详情页必须区分用户填写、用户修改、系统推断、系统生成和管理员备注。管理员备注不能修改用户原始记录，只作为独立分析信息保存。

## 7.3 案例复现

后台默认按照案例保存的原始版本复现：

应用版本：0.x.x
知识库版本：knee-ankle-x.x
决策规则版本：decision-x.x

如果需要用当前版本重新计算，必须生成独立的对比结果，包含原始结果、当前版本结果、变化项目和变化原因，不能覆盖历史结果。

# 8. 知识缺口与扩展流程

案例数据主要用于优化当前知识库内部的流程和决策，但如果只保存用户选择的现有选项，就会形成封闭范围偏差。因此系统必须额外保存未被覆盖的信息：

用户原始主诉。

自定义动作和自定义部位。

“没有合适选项”和“无法归类”。

用户认为系统输出与自身情况不符的反馈。

用户认为不相关的评估或处理。

专业人员的补充备注。

后台形成独立的知识缺口候选，不直接写入正式知识库。

待观察
  ↓
已确认是同义表达
  ↓
需要资料审核
  ↓
设计新增条目
  ↓
已加入测试
  ↓
已发布 / 暂不纳入

边界：案例数据可以发现新增方向，但不能单独证明新的评估、处理或训练内容正确；新知识仍需结合可靠资料、专业审核、历史案例回放和小范围试用。

# 9. 知识库和规则版本迭代

## 9.1 稳定条目 ID

知识条目使用稳定 ID，名称可以修改，ID 不随文案变化：

assessment.function.knee.step-up
finding.knee.step-up.control-deficit
treatment.knee.posterior-chain.control
retest.function.knee.step-up
training.knee.step-up.control

## 9.2 发布版本不可变

已发布的知识库版本不直接编辑。例如从 knee-ankle-0.4 创建 knee-ankle-0.4.1。新案例使用新版本，旧案例继续绑定旧版本。

## 9.3 修改类型和验证要求

| 修改类型 | 影响 | 最低验证 |
| --- | --- | --- |
| 普通文案 | 通常不改变决策 | 页面、移动端和理解度检查。 |
| 评估项目 | 可能改变检查队列和下游内容 | 检查重复、双侧、处理、复测和训练放行。 |
| 关联规则 | 改变评估到处理、复测或训练的路径 | 历史回放、差异对比、自动化测试和浏览器走读。 |
| 安全规则 | 改变停止、转介或低负荷出口 | 代码变更、专门测试、人工审核和灰度发布。 |

每个案例都绑定应用版本、知识库版本和决策规则版本。版本升级后不能悄悄改变旧案例的历史结论。

# 10. 单人维护下的迭代流程

后台收集案例
  ↓
聚合相似反馈
  ↓
判断问题类别
  ↓
形成修改假设
  ↓
新增可复现测试场景
  ↓
修改页面、流程、知识库或规则
  ↓
回放旧案例并比较新旧结果
  ↓
小范围发布
  ↓
观察反馈并决定保留、回滚或继续调整

| 优先级 | 问题类型 |
| --- | --- |
| P0 | 安全问题、数据丢失、串案、无法恢复。 |
| P1 | 核心决策错误、评估与处理或复测不匹配。 |
| P2 | 用户无法理解、无法完成、流程过长或候选过多。 |
| P3 | 文案、页面视觉和一般体验问题。 |
| P4 | 新功能、新部位和非关键扩展。 |

每次迭代至少新增一个可复现测试场景。核心决策变化不能只靠手动看页面，必须同步加入自动化测试和真实浏览器走读。

# 11. 试用阶段观察指标

以下指标用于产品流程和知识库迭代，不直接作为临床疗效结论：

每个阶段的完成率和退出率。

评估项目的跳过率、无法完成率和暂不判断比例。

没有合适选项、自定义动作和自定义部位的比例。

处理候选被跳过、复测未完成和训练反馈缺失的比例。

用户反馈集中出现的步骤和选项。

处理或训练加重记录。

知识缺口候选的重复出现频率。

案例保存失败、恢复失败和版本复现失败次数。

新旧版本产生不同输出的案例数量。

前期做法：在案例数量还不多时，每周人工查看案例比一开始建设复杂报表更有价值。先把问题看懂，再决定需要哪些统计。

# 12. 安全和隐私底线

□ 只通过邀请链接开放试用。

□ 管理员入口受保护。

□ 案例编号使用随机值，不使用连续数字。

□ 不在公开日志记录完整主诉。

□ 不收集不必要的身份信息。

□ 用户可以删除案例。

□ 管理员操作留痕。

□ 案例和反馈不能被其他用户搜索。

□ 试用数据明确标记为体验数据。

□ 页面不把输出描述为诊断或确定性治疗结论。

# 13. 实施顺序和验收标准

## 13.1 实施顺序

| 阶段 | 实施内容 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- |
| 第一步 | 抽取案例保存接口，建立本地和服务端实现边界。 | 页面和决策核心不直接依赖数据库。 |
| 第二步 | D1 建立案例、快照、事件和反馈表，接入匿名案例编号。 | 案例可保存、恢复和追踪。 |
| 第三步 | 建设单人管理员后台。 | 可以查看案例列表、详情和版本。 |
| 第四步 | 加入案例复现、旧新版本对比和知识缺口候选。 | 可以定位问题并形成迭代输入。 |
| 第五步 | 邀请少量粉丝试用，按周人工分析和小版本发布。 | 验证真实用户数据闭环。 |

## 13.2 起步版必须满足

□ 用户刷新后不会丢失已经保存的案例。

□ 项目负责人可以从后台看到完整流程。

□ 用户反馈可以直接关联具体案例和步骤。

□ 旧案例可以按原始版本复现。

□ 用户原话、系统解析和系统推断没有混淆。

□ 安全出口不会因前端状态异常而被绕过。

□ 当前自动化测试、类型检查、构建、Lint 和关键浏览器走读保持通过。

# 14. 起步阶段的最终判断

起步重点：当前最值得优先完成的不是增加更多评估或处理条目，而是建立可靠的数据闭环。只有用户使用、系统记录、后台还原、用户反馈、问题定位和修改回放能够连起来，案例数据才真正能够服务于内部流程优化、决策修正和知识库扩展候选发现。

建议的第一批实施任务为：服务端案例存储、匿名案例编号、关键节点自动保存、单人管理员后台和案例复现。完成这五项后，再开放粉丝群小范围试用。